高速且正確的分級判官方案

快速首輪處理容易件；只有高風險照片才升級第二、第三輪

核心結論 風險件即使需要複核，整體仍可比過度複核快約 1.8–2.8 倍，且不降低正確性。

## 實測容量比較

| 機制 | 平均模型呼叫 | 約耗時／張 | 理論日處理量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 過度複核基準 | 2.17 次 | 64.9 秒 | 約 1,332 張 |
| 快速首輪＋一次判官 | 1 + 44.8% | 23.4 秒 | 約 3,685 張 |
| 快速首輪＋最多兩次判官 | 1 + 44.8% × 2 | 36.9 秒 | 約 2,342 張 |

## 正確的新機制

首輪直接結案：單機＋型號清楚＋店內價格清楚＋價牌歸屬一致；完成即逐張上傳。

只升級風險件：遠景／多螢幕疑似 FollowMe、缺型號／缺價格、主體或證據衝突、綁定或污染異常。

判官完全失憶：第二、三輪只看同一張原圖與新 RequestID，不得帶入上一輪答案；整張最多三次。

比較價不浪費模型：↑／↓／✓ 由程式直接比價；照片價格不同不等於 OCR 錯誤。

單張異常不擋全案：問題只隔離該張；辨識、介面與逐張上傳持續運轉。

| 完工估算 86,383 張基準：平均一次判官約 23–24 天（約 8/10）；多數需兩次約 37 天（約 8/23）。 | 不可違反 照片辨識正確 > tokens 使用 > 完成時間。 24 小時穩定運轉、即時上傳、介面真實同步。 |
| --- | --- |